คำนำ

     แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงานโครงการ  และงบประมาณของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ประกอบด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา    และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ให้ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาบินหลา  โดยได้ประมวลเชื่อมโยงประสานแผนงานโครงการ  เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น  ที่เข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

     จึงหวังว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์           ต่อท้องถิ่นที่ชี้ให้เห็นถึงแผนการดำเนินงานในภาพรวมของการพัฒนา  อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับการติดตามประเมินผลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และใช้ประโยชน์ในการประสานและ         บูรณาการการบริหารพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
สารบัญ
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ส่วนที่  1

บทนำ

1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งทำให้แนวทางในการดำเนินการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติให้มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น  แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  ประจำปีงบประมาณ 2561  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการบริหารของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานต่างๆ  ที่มาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งยังเป็นการตรวจสอบการนำแผนพัฒนา        สามปีไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง   โดยมีแนวทางในการจัดทำดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ           (Action  Plan)  

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายของรายละเอียดแผนงาน/โครงการทั้งหมด  ที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ  
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อแสดงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  งบประมาณ
ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ขององค์การบริหาร              ส่วนตำบล
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานของอำเภอ/จังหวัด  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2561 – 25๖4  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วนคือ
ส่วนที่  1  การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
3. การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  นำร่างแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานต่อไป
สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่น

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นการลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน
4. ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกทางหนึ่ง
6. เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
7. เป็นกระบวนการอีกแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· แผนงานเคหะและชุมชน

	4

	100

	4,473,000

	100

	- กองช่าง


	รวม
	4
	100
	4,473,000
	100
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมาและนันทนาการ
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข

	3
6
2

	27.27
54.54
18.18

	170,000
2,396,100
70,000

	6.45
90.90
2.65

	- กองการศึกษาฯ
- กองการศึกษาฯ
- สำนักปลัด


	รวม
	11
	100
	2,636,100
	100
	



	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
	2
	100
	70,000
	100
	- สำนักปลัด

	รวม
	2
	100
	70,000
	100
	

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

	4
20

	16.66
83.33

	130,000
1,508,000

	7.94
92.06

	- สำนักปลัด   
- สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาฯ


	รวม
	24
	100
	1,638,000
	100
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการเกษตร

	2

	100

	40,000

	100

	-สำนักปลัด


	รวม
	1
	100
	40,000
	100
	


	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	5
	100
	225,000
	100
	- กองการศึกษาฯ

	รวม
	5
	100
	225,000
	100
	

	รวมทั้งสิ้น
	47
	100
	9,082,100
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต)  สายโคกวัว –         ควนสงฆ์ หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาบินหลา   อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต) สายโคกวัว -           โคกชะแง้  หมู่ที่ 4 ตำบล           นาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
	ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ระยะทาง  890.00  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,340.00 ตารางเมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  หนา  0.04  เมตร  ระยะทาง  800.00  เมตร  หรือมีพื้นที่         ไม่น้อยกว่า  4,800.00  ตารางเมตร
	1,550,000
1,394,000
	หมู่ที่ 1,6
หมู่ที่ 4

	- กองช่าง
- กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.
5.

	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ
โครงการจัดทำเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์  หมู่ที่ 1-6  ตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
	ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ
จำนวน  3  เครื่อง
จัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์             ขนาดกว้าง  1.20 เมตร  ยาว  2.40  เมตร  จำนวน  6  ป้าย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00  ตารางเมตร
	135,000
80,000
1,394,000
	หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 1-6
หมู่ที่ 4

	- กองช่าง
- กองช่าง
- กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
.
	โครงการจัดทำเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์  หมู่ที่ 1-6  ตำบลนาบินหลา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

	จัดทำโครงเหล็กสำหรับปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์             ขนาดกว้าง  1.20 เมตร  ยาว  2.40  เมตร  จำนวน  6  ป้าย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00  ตารางเมตร
	1,394,000
	หมู่ที่ 4

	- กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
3.

	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ
	50,000
100,00๐
20,000
	หมู่ที่1 – 6
หมู่ที่1 – 6
หมู่ที่1 – 6

	-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.

3.

	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสถานศึกษา  
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา

	30,000
30,000
68,000
196,000
	หมู่ที่1 – 6
หมู่ที่1 - 6

หมู่ที่1 - 6

หมู่ที่1 - 6
	-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ
-กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
5.
6.
	โครงการออมวันละนิดชีวิตสดใส
โครงการอาหารเสริม(นม)
โครงการอาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออมวันละนิดชีวิตสดใส
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
1.โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
2.โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
3.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบินหลา
เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป1-6 ดังนี้
1.โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
2.โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
	3,000
203,200
241,500
619,700
76,700
424,000
504,000
	หมู่ที่1 – 6
หมู่ที่1 – 6
หมู่ที่1,5

	-กองการศึกษาฯ
-กองการศึกษาฯ
-กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.


	โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การเก็บขยะประจำตำบลนาบินหลา

	40,000
30,000

	หมู่ที่1 – 6
หมู่ที่1 - 6


	-สำนักปลัด 
-สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.


	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

	50,000
40,000

	หมู่ที่1 – 6
หมู่ที่1 - 6


	-สำนักปลัด 
-สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

       3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

3.
	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To  be  number  one)

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To  be  number  one)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	20,000
40,000
50,000
	หมู่ที่ 1-6
หมู่ที่ 1-6
หมู่ที่ 1-6
	-สำนักปลัด
- สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

	โครงการร่วมระหว่าง อบต. กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการโครงการร่วมระหว่าง อบต.กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

	20,000

	หมู่ที่ 1-6

	-สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

       3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

3.
	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชน และประชาชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชน และประชาชน
	20,000
200,000
20,000
	อบต.
นาบินหลา
อบต.

นาบินหลา
อบต.

นาบินหลา
	-สำนักปลัด
- สำนักปลัด
- สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

5.

	โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
โครงการค่าจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง


	14,000
20,000

	อบต.
นาบินหลา
หมู่ที่ 1-6

	- สำนักปลัด
-  สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.


	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สำนักงานตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามความจำเป็น

	100,000
50,000
40,000
15,000

	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา

	-  สำนักปลัด
-  กองคลัง
-  กองการศึกษาฯ
-  กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
8

	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามความจำเป็น

	10,000
10,000
100,000
20,000
20,000
	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
	-สำนักปลัด
-กอง
การศึกษาฯ
-กองช่าง
-สำนักปลัด
-กอง
การศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
10
11

	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง  ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	20,000
250,000
30,000
150,000
8,000

	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา

	-สำนักปลัด
-กองช่าง
-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
-กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
13
14
15

	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น

	5,000
30,000
20,000
5,000
5,000
4,000
	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา

	-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
-กองการศึกษาฯ
-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
-กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น

	40,000
30,000

	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา

	-กอง
การศึกษาฯ
-กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   4.1  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางของถนนสายหลักในตำบลนาบินหลา
	20,000
20,000
	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบิหนลา

	-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการหรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	70,000
20,000
40,000
	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา

	-กอง
การศึกษาฯ
-กอง
การศึกษาฯ
-กอง
การศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
5.

	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งเรือพระ  เพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีลากพระ จ.ตรัง
	15,000
80,000

	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา

	-กอง
การศึกษาฯ
-กอง
การศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3
.

	เครื่องถ่ายเอกสาร
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  เครื่อง
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จำนวน  2  ตู้
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จำนวน  1  ตู้
	120,000
13,000
5,500

	อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา
อบต.
นาบินหลา

	  สำนักปลัด
    กองคลัง
   กองการ
    ศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
.

	จัดซื้อเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมติดตั้ง

	จัดซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมติดตั้ง           จำนวน  1  ชุด
	53,500

	อบต.
นาบินหลา

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
.

	จัดซื้อเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมติดตั้ง

	จัดซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมติดตั้ง           จำนวน  1  ชุด
	53,500

	อบต.
นาบินหลา

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้











แบบ ผด.02





แบบ  ผ 02/1








